**Информация**

**по национальным проектам на территории муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан за 2020 год.**

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и улучшения ситуации в производственных секторах и социальной сфере, созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечению внебюджетных инвестиций, совершенствованию соответствующей нормативно - правовой базы, Республика Дагестан в 2020 году участвовала и участвует в **реализации проекта о стратегических целях и национальных задачах РФ, состоящего из 12-ти национальных проектов:**

**--** «Демография»;

- «Здравоохранение»;

- «Образование»;

 - «Жилье и городская среда»;

 - «Экология»;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

 - «Цифровая экономика»;

- «Культура»;

 - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

 - «Международная кооперация и экспорт»;

- «Производительность труда и поддержка занятости»;

 - «Наука».

В рамках указанных нацпроектов реализуется 50 региональных проектов (в 2020 году – 52 региональных проекта) в составе мероприятий 20 государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан. С их помощью планируют решить ключевые проблемы социально-экономического развития страны. В рамках этих проектов реализуются 67 федеральных проекта. **Дагестан участвует в реализации 48 федеральных проектов.**

Муниципальный район «Табасаранский район» принимает активное участие в реализации **10-ти Национальных проектов:**

 **--** «Демография»;

 - «Здравоохранение»;

 - «Образование»;

 - «Жилье и городская среда»;

 - «Экология»;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

 - «Цифровая экономика»;

- «Культура»;

 - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- «Производительность труда и поддержка занятости».

 Район принимает участие в реализации следующих **Региональных проектов:**

 **-** «Проект 100 школ»;

- «Местные инициативы»;

- «Мой Дагестан- моя вода»;

- «Мой Дагестан-мои дороги»;

 - «Мой Дагестан- моя комфортная городская среда».

 В 2020 году в целях реализации национальных (региональных) проектов муниципальными заказчиками, администрацией муниципального района «Табасаранский район» **заключили 65 муниципальных контрактов** с подрядными организациями на проведение ремонтных работ по школам, строительство спортивных площадок и прочих работ на общую сумму 107 517,3 тыс. рублей (за 2019 год заключены 65 контрактов на сумму -161 349,0 тыс. рублей).

**Постановлением № 64 от 29 марта 2019 года Правительство Республики Дагестана**[**утвердило**](http://minec-rd.ru/file/download/8101) **реализацию проекта «150 школ» (**продолжение проекта **«100 школ»**). **В 2020 году** в районепродолжилось осуществление данного проекта.

Из 136 школ по Республике Дагестан, прошедших конкурсный отбор, по конкурсу выиграли проекты **18 школ** Табасаранского района.

Общая стоимость средств на реализацию республиканского проекта **«150 школ»** по району за 2020 год составила – 42 080,040 тыс.руб., в т.ч. за счет средств Республиканского бюджета - 32 570,928 тыс. руб.; местного бюджета – 2 735,0 тыс. руб.; привлеченные внебюджетные средства – 6 774,1 тыс. рублей.

**В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** в 2020 году в Ягдыгской СОШ №2 открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профиля **«Точка роста»**, где дополнительно создано 3 рабочих места- 2100,0 тыс.руб.

За 2020 по программе «**Обеспечение жильем детей-сирот**» жильем обеспечены 11 детей –сирот на сумму -6175,0 тыс.руб.

По программе **«Земский учитель»** в районе трудоустроено 10 учителей.

В результате проведенного конкурсного отбора, с одобрения Минобразования РД в 4 школах района установлены **воркаут – площадки**.

В 2020 году за счет полученных средств – субвенций из бюджета Республики Дагестан, дополнительно открыты **3 группы в детских садах** района на 75 мест, где создано дополнительно 9 рабочих мест.

**Постановлением Правительства Республики Дагестан от 10.04.2019 № 76а утверждена государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы.**

**На 2020 год по программе «Формирование современной городской среды»** были включены строительство **скверов** на общую сумму 4648,6 тыс. руб., в т.ч.: с. Дарваг - 1 946,9 тыс. руб.; сквер с. Дюбек - 1 133,8 тыс. руб.; 2 сквера с. Татиль - 986,8 тыс. руб. и 581,1 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****объекта** | **Сметная стоимость** | **Цена****контракта** | **Примечание**  |
| 1. | Благоустройство сквера в с. Дарваг, ул.А.Рагимова, 35 "а" | 2 141,503 | 2 141,503 | Объект готов 100% |
| 2. | Благоустройство сквера в с. Дюбек, ул. Конторская, 14 | 1 247,182 | 1 247,182 | Объект готов 100% |
| 3. | Благоустройство сквера в с. Татиль, ул. Центральная, 16 "а" | 1 085,498 | 1 085,498 | Объект готов 100% |
| 4. | Благоустройство сквера в с. Татиль, ул. Центральная,128 "а" | 581,119 |  | В процессе завершения |
|  | **ВСЕГО** | **5 055,30** | **4474,181** |  |

В перечень проектов **«Местных инициатив»** муниципальных образований Республики Дагестан, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан в 2020 году по Табасаранскому району, попали **10 проектов** на общую сумму 36 588,940 тыс. руб., в т.ч. из Республиканского бюджета – 26 047,365 тыс.руб.; из районного бюджета – 2 434,0 тыс. руб.; меценаты – 8 107,575 тыс.руб.;

**По Программе «Муниципальные дороги Республики Дагестан»** за счет субсидий (транспортный налог) из бюджета Республики Дагестан в 2020 году капитально отремонтированы муниципальные дороги муниципального района «Табасаранский район» на общую сумму – **16 010,6 тыс. руб**.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование****объекта** | **Сметная стоимость** | **Цена****контракта** | **Примечание** |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги  по улице Багичева в с. Хучни | 2 387, 870 | 2 375,93 | Объект завершен |
| 2. | автомобильной дороги  по улице Кольцевая в с. Хучни | 4 333,750 | 4 312,081 | Объект завершен |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги  по улице Османова в с. Хучни | 1 949, 460 | 1939,712 | Объект завершен |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Восточная в с. Дюбек | 1 397, 07 | 1 397, 07 | Объект завершен |
| 5. | Ремонт автомобильной дорог по улице Центральная в с. Дюбек | 4 485,23 | 4 485,23 | Объект завершен |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в с. Сиртыч | 1 500, 610 | 1 500,610 | Работы начаты |
| **ВСЕГО** | **16 053,99** | **16010,633** |  |

**За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) на 2020 год были** предусмотрены и отремонтированы дороги местного значения на общую сумму (**20 571,0 тыс. руб.)** - (19163,0 тыс. руб.).

 **За 2020 год было асфальтировано 9,62 км дороги местного значения (за 2019 год -1,23 км).**

 **Образование и культура** являются бюджетообразующими направлениями развития района и составляют свыше **85 %** расходов бюджета.

В 2020 году в Табасаранском районе функционировали **52 средних общеобразовательных школ (СОШ), 4 общеобразовательных школ (ООШ), 1 начальная образовательная школа (НОШ), 37 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ), 5 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 1 дом детского творчества (ДДТ), 1 школа искусств.**

 Обучением и воспитанием учащихся в МКОУ занимались 2766 педагогов, МКДОУ 238 педагогов. На начало 2020 года в школах района обучались 8204.

 В рамках проекта «100 школ» в 2018 г. конкурсный отбор прошла 1 школа.

 В 2019 году по проекту «150 школ» выиграли конкурсный отбор 12 школ района и каждая школа капитально отремонтирована на сумму около 2 млн. руб.

 В 2020 году капитальный ремонт в рамках проекта «150 школ» проведены в 18 общеобразовательных организациях района.

 **С момента реализации нацпроекта «Образование» с 2006 по 2020гг. для школ нашего района выделены 30 ед. автотранспорта:**

 **в 2017 году 1 «Газель»; в 2018 году заменены 3 автотранспорта;**

 **в 2019 году получены 19 единиц транспорта, в том числе 3 единицы заменены;**

 **В 2020 году воркаут- площадки установлены на территории 4 школ.**

 **В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** в 2020 году в **МКОУ «Ягдыгская СОШ № 1»** открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профиля **«Точка роста»,** где дополнительно создано **3** рабочих места. В каждый Центр поставлено современное цифровое оборудование для обучения детей, на сумму**1 млн. 600 тыс. рублей**.

**В 2020 году:**

**1.** Получены и переданы в школы района **6 единиц автотранспорта;**

**2. В 4 школах** в результате проведенного конкурсного отбора, с одобрения Минобразования Республики Дагестан установлены воркаут – площадки: МКОУ «Пилигская СОШ», МКОУ «Ханагская СОШ», МКОУ «Ягдыгская СОШ №1» и МКОУ «Марагинская СОШ № 1»;

**3.** По программе «**Обеспечение жильем детей-сирот**» за истекший год жильем обеспечены **11 детей – сирот на общую сумму – 6 млн. 175 тыс. руб**.

По программе **«Земский учитель»** в районе трудоустроены**10 учителей.**

**В 2020 году 11 класс окончили 441 обучающихся**.

Отличительным в проведении итоговой аттестации в 2020 году стала выдача аттестатов без сдачи единых государственных экзаменов и без учета результатов ЕГЭ. Из 441 выпускников отказались от сдачи ЕГЭ **218,** что составляет более **50 %** от их общего числа. **ЕГЭ сдавали в 2020 году 213 выпускников.**

После актуализации сведений по претендентам на медаль в мае 2020 г. количество **медалистов составило 48**. Количество получивших аттестат с отличием **40** учеников.

В 2020 году нами было принято решение поддержать одаренных детей. В результате конкурсного отбора администрацией района за отличную учебу с целью поощрения лучших выпускников района, а также лучших учителей , их социальной поддержки, материального и морального стимулирования учреждены разовые ежегодные гранты в размере по **5 тыс. руб**. учащимся и по **10 тыс. руб** учителям.

**Во исполнение Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина ФС РФ с первого сентября 2020 года во всех 58 общеобразовательных организациях района организовано горячее питание для учащихся начального звена**. **Охват школьным питанием учащихся начального звена составляет 100 % или 3343 человек.** Была актуализирована информация о состоянии пищеблоков. Администрацией района, были изысканы денежные средства для закупки необходимого оборудования в целях оснащения пищеблоков.

По мере возможности решается проблема материально-технического состояния пищеблоков. **Все пищеблоки снабжены технологическим и холодильным оборудованием.**

В детских садах района работает **261 педагогических работников**. Все педагоги дошкольного образования периодически проходят курсы повышения квалификации по федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного общего образования. **Из 4756 детей дошкольного возраста детские сады посещают 2075 детей.** Охват дошкольным образованием детей **от 3 до 7 лет** составляет **43 %.** Всего **в очереди стоят 852 детей**, а общее количество детей в возрасте от **0 до 7 лет составляет 7472 детей** и соответственно охват **от 0 до 7** составляет **27 %.**

**Открыты дополнительно 3 группы в детских садах на 75 мест,** за счет – субвенций из бюджета Республики Дагестан, **где созданы дополнительно 9 рабочих мест.**

**В 2019–2020 уч. г. за счет открытия новых групп в действующих детских садах количество охваченных дошкольным образованием увеличилось на 325 детей. К сожалению, не во всех населенных пунктах (38) имеются дошкольные образовательные учреждения – детские сады.**

 **Здравоохранение** является одним из приоритетных направлений работы администрации района.

**На территории района** функционирует государственное бюджетное учреждение здравоохранения ГБУ РД «Табасаранская **ЦРБ», 2 – участковые больницы, 9 – врачебных амбулаторий, 14 – фельдшерско-акушерских пункта, 37 – фельдшерских пункта. Всего в районе развернуты 200 коек. Из 51 медицинских пунктов 9 размешены в типовых зданиях, 14 размещены в частных домах.**

**Общая численность работающих 775 человек, из них 90 врачей и** 24 участковых врача, 445 медработников среднего звена.

По программе **«Земский доктор»** в район привлекаются молодые, перспективные врачи: по данной программе **трудоустроено 19 врачей, в т.ч.** за 2020 год -**2 врача**.

**Всего медицинских кабинетов в средних образовательных учреждениях района – 8, в дошкольных образовательных учреждениях – 10**. Во всех имеются необходимое медицинское оборудование.

 **За 2020 год введено в эксплуатацию 2 модульных ФАПа – с. Урзиг на сумму 3 млн. 61 тыс. руб. и с. Джулли на сумму 4 млн.26 тыс. руб. (в 2019 году было построено 3 ФАПа).**

 Благодаря Министерству здравоохранения Республики Дагестан (МЗ РД)и территориальному ФОМСу (ТФОМС) в последние годы в центральной больнице района заметно улучшилась материально-техническая база. За 2019 год получено оборудования и автотранспорт на сумму– **28 млн. 1 тыс. руб**. вт.ч. 2 автомобиля скорой медицинской помощи и полностью оснащенный реанимобиль, современный рентгенаппарат, цифровой флюроограф.

**За 2020 год получили передвижные флюорографический и маммографический аппараты, передвижной ФАП, КТ-аппарат, 2 автомобиля «Ларгус», 1 автомобиль «УАЗ Патриот».**

Общая сумма поставленного оборудования и техники составило –**33 млн. 110 тыс. рублей. Итого за 2 года сумма составила 61 млн. 210 тыс.**

Все медицинское оборудование, полученное по национальному проекту установлено и работает.

 В 2020 году произведены капитальный ремонт и строительство в следующих объектах:

**1) капитальный ремонт ЦРБ на общую сумму –9 млн. 451 тыс., в т.ч. капремонт главного корпуса здания ЦРБ на сумму 7 млн. 142 тыс.руб.; фасад и наружные стены главного корпуса ЦРБ на сумму 2 млн. 267 тыс.руб;**

**2) строительство здания КТ на сумму 2 млн. 966 тыс. руб.;**

**3) капитальный ремонт райполиклиники с. Хучни по программе «новая модель поликлиники» на сумму 2 млн. 428 тыс. руб.;**

**4) капитальный ремонт участковой больницы с. Ерси на сумму 6 млн. 967 тыс.руб.**

**Всего на общую сумму 21 млн. 771 тыс. руб.**

Особое внимание уделяется оснащению ЦРБ современной техникой и оборудованием. Благодаря поддержке Минздрава Республики Дагестан в 2020 году району были выделены **передвижные флюорографические аппараты, передвижной ФАП.** Району был передан и на сегодняшний день уже функционирует самый **современный КТ-аппарат**.

**Основные**

 **приоритетные направления развития**

**Муниципального района «Табасаранский район»**

**на 2021 - 2023 годы.**

**В 2021 -2023 годы в рамках Республиканской инвестиционной программы предусмотрено финансирование 8 объектов на сумму 1 млрд. 408 млн. 176 тыс. рублей, в том числе:**

**2** объекта **общего образования**:

- строительство общеобразовательной организации в **с. Хурик на 500 ученических мест на сумму 487 млн. 832 тыс. руб**;

- **с. Туруф на** 100 ученических мест **на сумму 214 млн 674 тыс.руб.;**

**1** объект **дошкольного образования**: строительство дошкольного образовательного учреждения **с. Гувлиг на 60 мест на сумму 96 млн. 659 тыс.руб.**;

**1** объект **здравоохранения**: строительство **поликлиники с. Хучни** за счёт средств республиканского бюджета Республики Дагестан **на общую сумму 254 млн 868тыс. руб.**

**В 2021 году** запланировано строительство новой участковой больницы-стационара **в с. Сиртыч на 49,0 млн.руб;**

**- врачебной амбулатории в с. Марага;**

**- 5 ФАПов: с. Ничрас, с. Ново-Лидже, с. Гурхун, с. Цухтыг, с. Чулат.**

**4** объекта **водоснабжения**:

**водопровод**–Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль – **второй этап на сумму 135 млн. 0тыс. руб**;

**водопровод** – **с. Сиртыч** на сумму **117млн. 057 тыс. руб;**

**водопровод** - **с. Гюхряг, Чулат** на сумму **50 млн. 896тыс.руб;**

 **водопровод-с. Халаг, Бухнаг, Гуми** на сумму **51 млн 175тыс.руб;**

Так же предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной документации на строительство следующих объектов водоснабжения: **Водоснабжение сел Ерси, Зиль и водоснабжение сел Аркит, Рушуль** .

Кроме того, предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной документации для строительства школ в **с. Джульджаг, Пилиг, Гюхряг Табасаранского района**.

Таким образом, в рамках Республиканской инвестиционной программы за 2021-2023 года, в районе планируется реализовать строительство объектов на **сумму 1 млрд 408 млн.176 тыс. рублей.**

**В рамках проекта «100 школ»** на 2021 запланировано включить в программу еще **4 школ (МКУ «Гувлигская СОШ», МКУ «Ягдыгская СОШ №1», МКУ «Цухтыгская СОШ» и МКУ «Ушнигская СОШ» )** района и общее количество включенных и реализованных по проекту **«100 школ»** в районе **составит 35 образовательных учреждений**.

**В рамках реализации федерального проекта «Современная школа»** на 2021год запланировано открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профиля **«Точка роста»в 17 школах района**, где будут созданы дополнительно рабочие места.

В рамках реализации **нацпроекта «Образование» на 2021год запланировано поступление в школы района еще до 10 единиц автотранспорта**.

По программе «**Обеспечение жильем детей-сирот»** на 2021 год запланировано обеспечение жильем 20 детей-сирот.

По программе **«Земский учитель»** планируется трудоустроить **11 учителей** по различным вакантным специальностям.

В 2021-2023 годах планируется установить воркаут–площадки **в 10 школах** района, **в 5 школах** мини-поле +воркаут–площадка.

**По программе «Формирование современной городской среды»** на 2021 год запланировано реализация объектов благоустройства в с. Марага и с. Чулат.

По проекту **«Местных инициатив»** на последующих 2 года запланировано по **8–12 проектов** на общую сумму **около 29 млн. рублей ежегодно.**

**По Программе «Мои дороги Республики Дагестан»** за счет субсидий (транспортный налог) из бюджета Республики Дагестан на 2021 объем финансирования составляет -**17, 6 млн. руб.**

**За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы на ГСМ)** на 2021 год дорожный фонд (акцизы) предусмотрен в размере **22 ,9 млн. руб**.

**Основные запланированные работы по асфальтированию дорог на территории Табасаранского района на 2021-2023гг. на общую сумму 644 млн. 277 тыс. руб.:**

–Мамедкала –Хучни, участок **16-28км на сумму 472 млн. 068 тыс.руб.** начало и завершение 2021 год;

– Дербент–Хучни–Хив, участок дороги **0-16 км на сумму 126 млн. 560 тыс.руб**. начало и завершение 2021 год;

–Хучни-Халаг, участок дороги **0-3 км на сумму 32,0 млн. руб.**, 2021 год;

– Хучни–Халаг–Гувлиг, строительство дороги 5км – на 2022 год;

– Асфальтирование дорог местного значения и улиц населенных пунктов района **на сумму 13,649 млн.руб**, 2021 год;

– Хучни –Халаг, участок **3-10 км**, проектирование 2021 год;

–ФАД «Кавказ» Сиртыч–Татиль, участок дороги **32-39км**, проектирование **на сумму 4,5 млн.руб.**, 2021 год;

–Дербент–Хучни–Хив, участок дороги **43-50км,** проектирование;

–Верхний Ягдыг, строительство дороги **2,5км** – на 2022 год.