**Состояние дорожного хозяйства Табасаранского района на начало 2022 года.**

Общий объем финансирования Дорожного фонда по муниципальному району «Табасаранский район» на 2021 год составил – **42 млн. 475 тыс. руб.,** и средства полностью освоены.

**Начиная с 2019 года, сумма транспортного налога, уплаченного гражданами нашего района, полностью возвращается в бюджет района в виде субсидий на ремонт внутрипоселенческих дорог.**

**Сумма поступившего транспортного налога за 3 года (2019-2021гг.) составила** – **45 млн.147 тыс. руб.:**

– **2019 г.** – **14 млн. 777 тыс. руб.;**

– **2020 г.** – **15 млн. 667 тыс. руб.;**

– **2021 г.** – **14 млн. 703 тыс. руб.**

**По Программе «Муниципальные дороги Республики Дагестан»** из бюджета Республики Дагестан за счет субсидий (поступления транспортного налога) в 2021 году выполнены работы на сумму – **17 млн. 534,9 тыс. руб**., без надбавок.

Протяженность отремонтированных дорог за счет субсидий (транспортный налог) **за 2021 год** составила – **6,6 км**. (см. таблицу в разрезе объектов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Сметная стоимость** | **Цена**  **контракта** | **Выполнены работы на сумму, руб.** | **Протяженность км.** |
| 1. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Хучнинский».  Ремонт автомобильной дороги по улице Ильдарова в с. Хучни | 2  136,690 | 2  136,690 | 2  136,690 | 0,53 |
| 2. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет Хучнинский».  Ремонт автомобильной дороги по улице Больничная в с. Хучни. | 2 552,640 | 2484,994 | 2484,994 | 0,93 |
| 3. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет Хапильский».  Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная, с. Татиль. | 2 765,980 | 2765,980 | 2765,980 | 0,70 |
| 4. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет Хапильский».  Ремонт автомобильной дороги  по улице Кольцевая,  с. Хапиль. | 1 033,730 | 1 033,730 | 1 033,730 | 0,26 |
| 5. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет Марагинский».  Ремонт автомобильной дороги по улице Джурдакская, с. Марага. | 1 435,240 | 1 435,240 | 1 435,240 | 0,36 |
| 6. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет Марагинский».  Ремонт автомобильной дороги  по улице Гелибатанская, с. Гелинбатан. | 1 270,220 | 1 270,220 | 1 270,220 | 0,32 |
| 7. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог.  Ремонт автомобильной дороги в с. Дагни. | 3 958,660 | 3 958,660 | 3 958,660 | 1,00 |
| 8. | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет Куркакский».  Ремонт автомобильной дороги  Сика-Вартатиль. | 2 454,570 | 2 454,570 | 2 454,570 | 2,50 |
| **ВСЕГО** | | **17 607,73** | **17 534,9** | **17 534,9** | **6,6** |

**За 2021 год за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)** выполнены работы на сумму **– 23 млн. 370 тыс. руб.**

Протяженность отремонтированных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда **(акцизы)** за 2021 год составила – **13,56 км.** (см. табл.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Сметная стоимость** | **Цена**  **Контракта** | **Выполнены работы на сумму, руб.** | **Протяженность, км** |
| **1.** | Строительство мостового перехода автодороги Шиле-Гули | 9 969,680 | 9 919,831 | 9 919,831 | 45 п.м. |
| **2.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Хучнинский».  Ремонт и асфальтирование дороги ул. Джафарова, с. Хучни. | 1 405,580 | 1 398,552 | 1 398,552 | 0,35 |
| **3.** | Ремонт, а/дороги с. Ханаг. | 1 445,040 | 1 445,040 | 1 445,040 | 1,80 |
| **4.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог МО СП «село Сиртыч». | 1 156,220 | 1 156,220 | 1 156,220 | 0,3 |
| **5.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Тинитский». | 1 157,680 | 879,836 | 879,836 | 1,44 |
| **6.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Аракский». | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,48 |
| **7.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет Аркитский». | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,84 |
| **8.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Бурганкентский». | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,60 |
| **9.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Гуминский». | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,70 |
| **10.** | Ремонт автомобильных дорог СП «село Гюхряг». | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,36 |
| **11.** | Ремонт автомобильных дорог СП «село Дарваг». | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,60 |
| **12.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Джульджагский». | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,60 |
| **13.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Дюбекский», ремонт, а/дороги Дюбек-Хустиль к с. Гурхун. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1,20 |
| **14.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Ерсинский». | 421,0 | 421,0 | 421,0 | 0,50 |
| **15.** | Ремонт автомобильных дорог СП «сельсовет «Кужникский». | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1,44 |
| **16.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Турагский». | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,42 |
| **17.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Халагский». | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,36 |
| **18.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Хили-Пенджикский». | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,72 |
| **19.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «село Чулат». | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,25 |
| **20.** | Ремонт внутрисельских автомобильных дорог  СП «сельсовет «Гурикский» в с. Гухраг. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,6 |
| **Всего** | | **23 655,2** | **23 370,479** | **23 370,479** | **13,56** |

**За 2021 год по контракту с ГКУ «Дагестанавтодор» завершено асфальтирование следующих дорог: (слайд, фото)**

– Дербент–Хучни–Хив, участок дороги **0-16 км на сумму 135 млн. 652 тыс. руб**., с асфальтовым покрытием **в** **2 слоя**;

– Хучни – Халаг, участок **0-3 км на сумму – 28 млн. 777 тыс. руб.**

Начато строительство дороги на участке Мамедкала – Хучни **16-28 км,** со сметной стоимостью **472 млн. 68 тыс. руб.,** со сроком завершения в 2022 году.За 2021годпостроено **4 км** дороги на сумму около – **160 млн. руб**. Работы по строительству остального участка дороги продолжаются.

За 2021 год суммарно за счет федеральных, республиканских и местных средств на ремонт дорог вложены **364 млн. 576 тыс. руб.**, и отремонтировано **43,16 км** дорог**. (слайд)**

За период **(2019-2021 годы)** сумма привлеченных средств для строительства и капитального ремонта дорог из Федерального, Республиканского и местных средств составляет **1 млрд. 29 млн. руб**.

Общее количество **построенных и отремонтированных** дорог более 80 **км**, в т. ч. **асфальтированных** дорог – **70,41 км**.