**Справка**

 О состоянии и реализации мероприятий по Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий», направление (подпрограммы) «Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» по Табасаранскому району.

1. «Создание и обустройство детской игровой площадки» - МО СП «сельсовет Аркитский» в селении Аркит, на сумму 846,00 т. руб. денежные средства направленны на счета МО СП «сельсовет Аркитский». Идет подготовка и планирования территории на создание и обустройство площадки.
2. «Обустройство общественного родника» - МО СП «сельсовет Куркакский» в селении Куркак, на сумму 551,00 т. руб. денежные средства направленны на счета МО СП «сельсовет Куркакский». Идет подготовка и планирования территории и заключение договоров с подрядчиком на обустройство общественного родника.
3. «Обустройство общественного родника» - МО СП «сельсовет Халагский» в селении Джули, на сумму 224,00 т. руб. денежные средства направленны на счета МО СП «сельсовет Халагский». Идет подготовка и планирования территории и заключение договоров с подрядчиком на обустройство общественного родника.
4. «Создание и обустройство спортивной игровой площадки» (волейбольное поле) - МО СП «сельсовет Гуминский» в селении Гувлиг на сумму 1247,00 т. руб. денежные средства направленны на счета МО СП «сельсовет Гуминский». Проводится разбирательство целенаправленности кодов на освоение денежных средств на счета МО СП «сельсовет Гуминский».